PRODIET NUTRIÇÃO – Inovação tecnológica

Projetos 2014

# Projeto 1: Novos Produtos

### Elemento inovador

Desenvolvimento de novos produtos para suporte nutricional especializado. Os produtos pesquisados foram para os seguintes grupos: indivíduos com obesidade submetidos à cirurgia de grande porte como a bariátrica; indivíduos com câncer e perda de peso agressiva; indivíduos com necessidade de controle glicêmico principalmente com diabetes; idosos; desnutridos e indivíduos com alergia a proteína animal.

### Barreira ou desafio

O principal desafio desse projeto é desenvolver produtos inovadores que atendam às recomendações científicas (nacionais e internacionais) e legislações pertinentes e que ofereça aspectos sensoriais positivos. Também deve também atender a limitação fabril e de preço de venda.

### Metodologia

Para cada produto em desenvolvimento é feita pesquisa para montar uma composição para testes. Existindo produto concorrente no mercado, compra-se um como amostra para testes e estudo de composição. Ao desenvolver um produto novo, é utilizada uma composição-base para o tipo do produto a ser desenvolvido. Então, são adicionados novos componentes e essa nova composição é levada para testes. São feitos testes para testar a eficiência e eficácia da fórmula, testes comparativos com produtos concorrentes (se existir), teste de sabor, teste de administração do produto, teste de bancada, entre outros específicos para cada produto. Também, a amostra é levada para laboratório externo testar a composição química. Se o produto for aprovados por esses testes iniciais é feito um lote piloto para testar seu processo de fabricação e fazer testes finais de composição. E como os produtos desenvolvidos (alimentos, complementos e suplementos alimentares) devem seguir diversas regras, nacionais e internacionais, ele deve passar por inúmeros testes para poder ser aprovado.

### Descrição

Em 2014, existem seis projetos de novos produtos: dois deles foram iniciados em 2014 e quatro novos produtos iniciaram em 2013 e continuaram em 2014. Os novos produtos em desenvolvimento em 2014 são grandes inovações para a Prodiet e também para o mercado: Energyzip Master pó - especialmente formulado para recuperação nutricional de idosos frágeis e que necessitam ainda de apoio ao sistema imunológico com o ingrediente inovador beta-glucana de levedura. Diamax - é um suplemento em pó especifico para auxiliar no controle glicêmico, especialmente para diabéticos, com perfil nutricional atendendo as mais recentes recomendações de médicos e cientistas. BemMax - contém nutrientes essenciais a recuperação rápida de pacientes obesos submetidos a cirurgia bariátrica, ideal para via oral, com densidade calórica de 1.0 Kcal/ml. Esse é uma inovação para a Prodiet e para o mercado, pois será um grande aliado ao tratamento da obesidade. Imunitax - é um suplemento nutricional especial para recuperação de indivíduos com câncer que apresentam perda de peso grave chamada de caquexia. A inovação neste produto se dá pelo fato de ser um produto completo em nutrientes e sem sabor, proporcionando ao paciente adicioná-lo em preparações doces ou salgadas, contribuindo para a adesão a terapia nutricional e contribuindo para a rápida recuperação do estado nutricional. Energyzip 1.0 - trata-se de um suplemento alimentar líquido para pacientes em alto risco nutricional ou desnutridos. Trophic Soya - de uso pela sonda ou via oral foi formulado para aqueles indivíduos com alergia a proteína animal.

# Projeto 2: Matéria-Prima

### Elemento inovador

Pesquisa e desenvolvimento de novas matérias-primas mais eficazes para obtenção de produtos com máxima excelência e performance.

### Barreira ou desafio

Principal desafio desse projeto é desenvolver matérias-primas inovadoras que atendam aos requisitos estabelecidos em legislação e também de qualidade da Prodiet, com máxima excelência e baixo custo. As matérias-primas devem ser aprovadas em todas as etapas de avaliação (análise de ficha técnica/ bancada simples e aplicada em produto / teste piloto e industrial / análises físico químicas e microbiológicas. As novas matérias-primas trarão ganhos para os produtos e não devem impactar negativamente.

### Metodologia

Para alcançar o objetivo do projeto, foram pesquisadas novas matérias-primas dentre macro e micronutrientes em fornecedores nacionais e internacionais, sendo selecionadas 31 para testes, que começam pela avaliação da ficha técnica da matéria-prima que ao ser aprovada, é analisada quanto à performance em teste de bancada simples (solubilidade/ pH/ formação de espuma ou grumos/ instantaneidade) e aplicada em produto. Sendo aprovada, a etapa seguinte é a realização de teste piloto industrial e acompanhamento de shelf life durante 12 meses, do ponto de vista físico químico, microbiológico, distribuição de partículas, administração por sonda, solubilidade e sensorial.  O resultado esperado é a melhoria funcional dos produtos que indispensavelmente oferecem tais nutrientes em sua formulação.

### Descrição

O projeto consiste em pesquisa e desenvolvimento de novas matérias-primas que serão introduzidas ou substituirão outras em produtos existentes na empresa, gerando ganho para o produto e modificando sua composição química. É um grande desafio introduzir um novo componente em uma fórmula que já está equilibrada, pois é necessário buscar novamente esse equilíbrio. Pode-se deixar a composição instável, com sua solubilidade prejudicada ou com o sabor ruim. Cada matéria-prima que está sendo estudada tem características específicas que trariam ganhos no objetivo de cada produto final. Em 2014 foram estudas e estão sendo testados 31 componentes. Alguns dos itens tiveram testes bem-sucedidos e podem passar para etapa de produção piloto.

# Projeto 3: Melhoria de Processos

### Elemento inovador

Inovação no processo de fabricação dos produtos em pó para nutrição enteral, obtendo assim melhoria substancial no aspecto, solubilidade e administração pela sonda.

### Barreira ou desafio

Principal desafio desse projeto é desenvolver melhoria no processo de fabricação de produtos pós resultando em maior excelência sem grandes impactos no custo.

### Metodologia

Para atingir a melhoria nos processos envolvidos, decidiu-se alterar o tamanho dos grãos.... Foram contratados dois laboratórios que testaram os produtos pós a serem colocados no mercado, e concluiu-se que o produto não passa mais através da peneira do moinho de martelo - um dos equipamentos utilizados para a industrialização. Isto aconteceu devido ao acúmulo de produto nos componentes do moinho, pela compactação da gordura do produto, que representa 20% de sua composição.

### Descrição

Para alcançar o objetivo do projeto foram pesquisados tipos de processo de fabricação para produto pó e possíveis parceiros para aplicação. A opção aprovada para teste foi "moinho martelo", diferente do processo aplicado atualmente. Este processo de fabricação selecionado pode reduzir o tamanho das partículas presentes no produto pó e assim melhorar a funcionalidade e aspecto do produto.  Este processo não alcançou o objetivo, sendo um ponto de partida para aplicar outras melhorias.

# Projeto 4: Novo Copacker 2014 (retirado do formulário 2013)

### Elemento inovador

Uso do moinho coloidal para embalar líquidos em TETRAPAK

### Barreira ou desafio

A PRODIET utiliza unidades fabris de terceiros para industrializar seus produtos, porém precisa desenvolver um processo que utilize o maquinário disponível para fabricar os seus produtos. O moinho coloidal é comumente utilizado para misturas que necessitam de moagem. O produto a ser embalado é sensível e anteriormente submetido apenas à homogeneização. Adaptação de formulação, velocidade da linha e incorporação de etapas no processo.

### Metodologia

Realização de análises e testes com protótipos e estudo dos resultados; reunião para avaliação dos resultados; produção de lote piloto; estudo de viabilidade; reunião com parceiros para viabilidade de alteração do processo de fabricação.

### Descrição

Estamos buscando alterações no processo fabril para aumentar a qualidade dos produtos, mantendo ou aumentando a segurança na fabricação contra contaminações e também para se adaptar a alterações nas formulações dos novos produtos que estão sendo desenvolvidos pela empresa. Uma das alterações que está sendo testada é o processo de fabricação de produtos líquidos em embalagem final laminada TETRAPAK de 100ml com uso de moinho coloidal em substituição ao pré-homogeneizador por pressão. O acompanhamento do lote de teste deverá ser feito por 18 meses. Estão sendo feitos diversos testes para validar o produto. Em seguida ao envase, foi realizado teste de administração do produto em sonda com duas amostras e o teste foi bem-sucedido.

## Data de início e término

Jun/2013 – Jan/2015

# Projeto 5: Melhoria do Produto 2014 (retirado do formulário 2013)

### Elemento inovador

Melhoria de produto em administração por sonda; estabilidade de ph; melhoria sensorial; melhoria em embalagem.

### Barreira ou desafio

O principal desafio desse projeto é conseguir conciliar o resultado positivo obtido com a capacidade fabril do copacker (nem sempre a fábrica tem a capacidade que precisamos para aplicar a inovação encontrada).

### Metodologia

Produção de lote piloto; testes microbiológicos e análise da característica final do produto. A aplicação de novos ensaios em ingredientes, os ajustes de processos através de teste de interação de ingredientes, assim como as interferências de processos (mistura, hidratação, homogeneização, esterilização, textura) e análises (físico-química, microbiológica, administração e sensorial). Foram realizados teste de validade do produto na nova embalagem.

### Descrição

Foram feitas melhorias significativas em diversos produtos da empresa. As melhorias estão voltadas para aumentar a fluidez para sonda (administração por sonda); estabilidade de pH; embalagem; e melhoria sensorial (sabores e aromas, por exemplo). Para uma gama de produtos foi testado trocar componente da fórmula atual, o que levou a uma série de testes de estabilidade do novo componente na fórmula, característica final do produto e teste de administração do produto. No desenvolvimento de embalagens devem ser analisados e testados diversos fatores por se tratarem de produtos alimentícios e hospitalares, como: conservação do produto, inviolabilidade, manuseio seguro, reações de oxidação, contaminação, microbiológica, entre outros. Melhoria com inserção de nitrogênio na embalagem para desacelerar as reações oxidativas e possivelmente aumentar o prazo de validade. Melhoria sensorial visando melhor aceitação do público, contribuindo para a adesão ao tratamento nutricional; melhoria em embalagem reduzindo o head space possibilitando a aplicação e retenção de nitrogênio. O projeto continua em andamento pois as amostras de produtos apresentam instabilidade na formulação após troca de componentes. Ainda não conseguimos diminuir o head space da embalagem sem comprometer o produto.

## Data de início e término

Jan/2013 – em andamento